PLAN MAESTRO

Bubble Shooter Mobile Game

Planificación completa de desarrollo, monetización y lanzamiento

Stack: Godot 4 + GDScript

Plataformas: Android + iOS

Modelo: F2P híbrido (Ads + IAP + Battle Pass)

Documento de planificación — 2026

# Resumen ejecutivo

Este documento contiene la planificación completa para desarrollar y lanzar un juego mobile del género Bubble Shooter, similar al juego de referencia analizado. El objetivo es construir una aplicación adictiva, técnicamente sólida y monetizable desde el día uno, evitando los errores típicos de los proyectos indie que llevan al 83% de los juegos mobile a fracasar en sus primeros tres años.

La planeación cubre nueve áreas: visión y diferenciación, arquitectura del juego, monetización híbrida 2026, sistemas de retención y enganche, assets gráficos y sonido, roadmap de desarrollo, publicación en tiendas, presupuesto estimado y errores a evitar.

La premisa central es planear la monetización ANTES de construir el juego, no después. Este es el error #1 de los indies y la causa principal de fracaso.

# Parte 1 — Visión y diferenciación

Antes de escribir una sola línea de código hay que responder estas preguntas. Son la base de toda la estrategia y dictan decisiones de diseño, arte, marketing y monetización.

## Preguntas fundamentales

- ¿Qué hace nuestro Bubble Shooter diferente del juego de referencia y de competidores como Bubble Witch, Bubble Shooter Classic o Panda Pop?

- ¿Cuál es el tema y narrativa? Ejemplos: dragón rescatando crías, bruja con pociones, exploración espacial, mundo de fantasía oriental.

- ¿Quién es la audiencia objetivo? El género tiene una audiencia fuerte de mujeres entre 25 y 45 años, casual.

- ¿En qué país lanzamos primero? Recomendación: LATAM por CPI bajo y como mercado de prueba antes del lanzamiento global.

## Recomendación de diferenciador

Tres pilares que en 2026 están demostrando alta retención:

- Narrativa fuerte con personajes memorables y arco emocional a lo largo de los niveles.

- Meta-progresión visual: un mundo o aldea que el jugador construye y mejora a medida que avanza.

- Modo cooperativo asíncrono con amigos: enviar vidas, competir en leaderboards semanales, regalos.

# Parte 2 — Arquitectura completa del juego

## 2.1 Mapa de pantallas necesarias

Un juego mobile completo requiere mucho más que la pantalla de juego. Estas son las pantallas mínimas necesarias para un MVP funcional y monetizable:

- Splash screen: logo + carga de assets iniciales.

- Onboarding: tutorial interactivo de los primeros 3 niveles para jugadores nuevos.

- Main menu / World map: pantalla principal con acceso a todas las funcionalidades.

- Daily rewards popup: aparece al primer login del día.

- Battle Pass: pantalla con el track free y premium de la temporada.

- Shop: tienda de monedas, gemas, vidas, power-ups y skins.

- Settings: sonido, música, idioma, política de privacidad, soporte, créditos.

- Profile: estadísticas del jugador, logros desbloqueados, racha actual.

- Leaderboard: ranking de amigos y global.

- Events: eventos temporales semanales.

- Level select: mapa de niveles tipo Candy Crush, scrollable.

- Pre-level: muestra objetivos del nivel y permite seleccionar power-ups iniciales.

- Gameplay: la pantalla principal del juego con HUD.

- Pause overlay: durante el juego.

- Game Over / Victory: con opción de continuar viendo ad o usando gemas.

- Post-level: recompensas obtenidas + progreso de mapa + ad opcional para duplicar.

Total mínimo para MVP: 14 a 16 pantallas.

## 2.2 Sistemas core a construir

| Sistema | Complejidad | Notas |
| --- | --- | --- |
| Grid hexagonal + física | Alta | El motor central del juego, lo más crítico |
| Editor de niveles | Media | Crítico — sin esto no escalas a 200 niveles |
| Sistema de vidas | Media | 5 vidas, regenera 1 cada 30 minutos |
| Currency dual | Media | Monedas suaves + gemas premium |
| Power-ups | Alta | Bomba, rayo, cambio de color, mira láser, mínimo 4-6 |
| Mapa de progresión visual | Media | Tipo Candy Crush, scrollable y temático |
| Daily rewards + racha | Baja | 7 días en loop, día 7 con premio mayor |
| Misiones diarias y semanales | Media | 3 diarias + 5 semanales con recompensas |
| Battle Pass | Alta | Temporadas de 30 días, free track + premium |
| Sistema de logros | Baja | 30 a 50 logros con recompensas |
| Leaderboards | Media | Por nivel y global, reset semanal |
| Cloud save | Media | Crítico para retención, vincular cuenta |
| Notificaciones push | Baja | Vidas llenas, eventos, racha en peligro |
| Analytics | Media | Sin esto no se sabe qué ajustar después del lanzamiento |

## 2.3 Diseño de niveles y curva de dificultad

- Total de niveles para MVP: 60. Ampliable a 500+ post-lanzamiento.

- Curva de dificultad: niveles 1-10 fáciles para enganchar, 11-25 introducen mecánicas nuevas, 26-40 dificultad media, 41-60 difíciles con muros de pago estratégicos.

- Tipos de objetivos: liberar criaturas atrapadas, llegar a una línea inferior, eliminar X cantidad de un color, puzzle limitado por movimientos.

- Obstáculos progresivos: bloques de hielo, jaulas, burbujas pegajosas, generadores de burbujas, burbujas en cadena.

## 2.4 ¿Qué es un editor de niveles? (concepto crítico)

Un editor de niveles es una herramienta interna que se construye para diseñar los niveles del juego visualmente, sin escribir código. Funciona como un "Photoshop" para niveles.

Sin editor: cada nivel tarda 30-60 minutos de codificación manual. Con editor: cada nivel tarda 3-5 minutos. Para llegar a 60+ niveles es indispensable. Tiempo de construcción del editor: 1-2 semanas. Ahorro: meses.

Bonus a futuro: si el editor es muy bueno, se puede liberar a los jugadores para que creen niveles propios y los compartan, extendiendo la vida del juego años (estrategia de Mario Maker, Roblox, Geometry Dash).

# Parte 3 — Monetización híbrida 2026

La monetización que funciona en 2026 sigue tres principios validados por estudios de la industria: choice, fairness, perceived value. Los modelos pay-to-win están muriendo y los jugadores son cada vez más sensibles a ads intrusivos.

Recomendación: modelo híbrido de 4 capas que captura ingresos de free players, casual spenders, mid-tier y whales sin romper la experiencia.

## Capa 1 — Anuncios (free players)

- Rewarded ads (los más efectivos en 2026): el jugador elige verlos a cambio de +1 vida, continuar nivel, duplicar recompensa, abrir cofre extra.

- Interstitial: solo entre niveles, máximo 1 cada 3 niveles. Nunca durante gameplay activo.

- Banners: descartados — generan poco revenue y dañan estética.

- SDK recomendado: Google AdMob como base + AppLovin MAX como mediación para maximizar eCPM.

## Capa 2 — In-App Purchases (IAP)

- Pack de gemas: precios escalonados $0.99, $4.99, $9.99, $19.99, $49.99.

- Vidas infinitas por tiempo: 1 hora a $1.99 / 24 horas a $4.99.

- Starter pack (oferta única primera semana): $2.99 con 80% descuento percibido. Conversión típica: 5-10% de nuevos usuarios.

- Power-up bundles: paquetes de 5 power-ups con descuento del 30%.

## Capa 3 — Battle Pass (clave en 2026)

Esta es la innovación monetaria más importante del momento. Convierte 12-18% de usuarios activos vs 2-5% de IAP tradicional.

- Temporadas de 30 días con tema (Halloween, Navidad, Verano, etc).

- Free track: recompensas básicas para todos los jugadores, mantiene engagement.

- Premium track ($4.99 a $9.99): skins exclusivas, gemas, vidas, modo SIN ANUNCIOS mientras dure la temporada.

- El modo sin ads dentro del Battle Pass es lo que más conversión genera entre jugadores que odian los anuncios.

## Capa 4 — Suscripción premium (fase 2, opcional)

- $4.99/mes con beneficios: sin ads + 50 gemas diarias + vidas infinitas + skin exclusiva mensual + early access a niveles nuevos.

- No lanzar al inicio. Implementar tras 3-6 meses cuando ya hay base de usuarios leales.

# Parte 4 — Retención y enganche (gamificación)

Esto es lo que separa un juego mediocre de uno adictivo. Sin retención no hay monetización.

## Sistemas de hábito diario

- Racha diaria (streak): perder la racha duele psicológicamente y genera retorno diario.

- Daily login rewards: 7 días en loop, día 7 con premio gordo (gemas o skin).

- 3 misiones diarias que resetean cada 24 horas.

- Vidas que regeneran: 5 vidas máximo, 1 cada 30 minutos. Genera ventanas de retorno.

- Push notifications inteligentes: "Tu racha de 12 días vence en 2 horas", "Tus vidas están llenas", "Evento especial termina hoy".

## Sistemas de progresión a largo plazo

- Battle pass de 30 días.

- Mapa visual que se construye: cada 10 niveles desbloquea zona nueva con animación.

- Coleccionables y skins: de la burbuja, del personaje principal, del fondo, del cañón.

- Logros con recompensas: 30-50 con tiers (bronce, plata, oro).

## Sistemas sociales

- Conectar con Facebook o Game Center para ver amigos en el mapa.

- Enviar y pedir vidas a amigos.

- Leaderboard semanal con reset y recompensas para top 10.

- Compartir victoria en redes sociales con imagen generada automáticamente.

# Parte 5 — Assets gráficos y sonido

Los assets son lo más caro del proyecto en términos económicos. Hay que decidir desde el inicio el enfoque (low-cost, medio o premium).

## Gráficos necesarios

| Asset | Cantidad MVP | Costo aproximado |
| --- | --- | --- |
| Burbujas (6 colores + especiales) | 10 sprites | $200 |
| Personajes (héroe + villano) | 2 con animaciones | $800 |
| Backgrounds del mapa | 5-8 zonas | $600 |
| UI completa (botones, popups, iconos) | ~80 assets | $1,000 |
| Efectos de partículas | 15-20 | $300 |
| Animaciones victoria/derrota | 10 | $400 |
| Iconos de power-ups | 6-8 | $150 |

### Opciones según presupuesto

- Bajo: Asset stores como Itch.io, Godot Asset Library, Kenney.nl (gratis). Total ~$200.

- Medio: Freelancers en Fiverr o Upwork. Total ~$2,000 a $4,000.

- Alto: Estudio de arte dedicado. Total $8,000 a $15,000.

- Híbrido recomendado: Midjourney o Stable Diffusion para conceptos + freelancer para producción final. Mejor balance costo/calidad.

## Sonido

- Música: 3-5 tracks (gameplay, menú, victoria, derrota, tienda). Fuentes: Epidemic Sound, freelancers, YouTube Audio Library. $300 a $800.

- SFX: ~30 efectos (pop de burbujas, victoria, botones, recompensas). Fuentes: Freesound.org gratis o paquetes en Humble Bundle. $0 a $50.

# Parte 6 — Roadmap de desarrollo

Cronograma realista para un indie con experiencia previa. Total: 6-7 meses para versión completa monetizada.

## Fase 0 — Pre-producción (2-3 semanas)

- Game Design Document (GDD) detallado de 20-30 páginas.

- Wireframes de todas las pantallas en Figma.

- Definir economía del juego: cuántas gemas vale cada cosa, balance de drops, costos de power-ups.

- Branding: nombre del juego, logo, paleta de colores, tipografías.

## Fase 1 — Prototipo jugable (4-6 semanas)

- Solo gameplay core: grid + disparo + match + 5 niveles.

- Sin UI bonita, sin sonido, sin monetización.

- Meta: validar que el juego es divertido. Si no lo es, replantear antes de invertir más.

## Fase 2 — MVP (8-10 semanas)

- 30 niveles funcionales.

- UI completa con assets finales.

- Sistema de vidas y monedas funcional.

- Al menos 1 power-up implementado.

- Daily reward y racha.

- Cloud save básico vía Firebase.

- Ads integrados (rewarded + interstitial).

## Fase 3 — Soft Launch (6-8 semanas)

- 60 niveles totales.

- Battle pass v1.

- Todos los power-ups.

- Lanzamiento en 2-3 países pequeños: Filipinas, Colombia, México, Perú.

- Analytics e iteración basada en datos reales: D1, D7, D30 retention; ARPDAU; conversion rate.

## Fase 4 — Global Launch (4 semanas)

- Pulido final basado en data del soft launch.

- ASO: App Store Optimization (keywords, screenshots, video).

- Campaña de marketing en Facebook Ads, TikTok Ads, Google Ads.

- Lanzamiento mundial coordinado con prensa y creadores.

# Parte 7 — Publicación en tiendas

## Google Play

- Cuenta de desarrollador: $25 USD pago único.

- Build AAB firmado, política de privacidad pública, screenshots, video promocional, descripción optimizada para ASO.

- Flujo: Internal testing → Closed beta → Open beta → Production.

- Tiempo de review: típicamente horas o pocos días.

## Apple App Store

- Apple Developer Program: $99 USD por año.

- Build con Xcode (requiere Mac), TestFlight para beta, screenshots para todos los tamaños de pantalla.

- Review más estricto: 1-3 días típicamente.

- Cumplir SKAdNetwork y App Tracking Transparency obligatoriamente en 2026.

## SDKs a integrar

- AdMob + AppLovin MAX para ads con mediación.

- Firebase: analytics, crashlytics, cloud messaging, remote config.

- GameAnalytics o Adjust para analytics especializadas en juegos.

- RevenueCat: gestión de IAPs cross-platform. Ahorra mucho tiempo de implementación.

# Parte 8 — Presupuesto estimado (indie)

| Concepto | Bajo | Medio |
| --- | --- | --- |
| Tiempo del desarrollador (6-7 meses) | — | — |
| Assets gráficos | $500 | $4,000 |
| Sonido y música | $100 | $800 |
| Cuentas dev (Apple + Google) | $124 | $124 |
| SDKs | $0 | $0 |
| Servidor (Firebase free tier inicial) | $0 | $0 |
| Marketing soft launch | $300 | $2,000 |
| Marketing global launch | $1,000 | $10,000 |
| TOTAL | ~$2,000 | ~$17,000 |

# Parte 9 — Errores comunes a evitar

- Diseñar el juego primero y la monetización después. Siempre debe ser integrado desde el día uno.

- No construir editor de niveles. Hacer 60 niveles a mano es una pesadilla y mata el proyecto.

- Sin analytics desde el MVP. No saber qué ajustar después del lanzamiento es ir a ciegas.

- Mecánicas pay-to-win. Mata el juego en 2026, los jugadores son intolerantes a esto.

- Ads intrusivos durante gameplay. Genera uninstall instantáneo.

- No tener cloud save. Se pierden usuarios al cambiar de dispositivo.

- Lanzar global directamente sin soft launch. Soft launch siempre primero para iterar con data real.

- Subestimar la importancia de retención. Sin D7 retention >25% no hay monetización viable.

- No planificar LiveOps. Un juego F2P sin actualizaciones constantes muere en 6 meses.

# Próximos pasos recomendados

Para arrancar la fase 0 esta semana, los tres entregables prioritarios son:

- Game Design Document (GDD) detallado de 20-30 páginas con todas las mecánicas, economía y narrativa.

- Wireframes en Figma de las 16 pantallas principales con flujo de navegación.

- Plan de economía detallado: cantidades exactas de gemas, vidas, costos, drop rates, balance de Battle Pass.

La pregunta clave de arranque: ¿qué hace este juego diferente del resto? Sin diferenciador claro, no importa qué tan bien ejecutado esté el plan, será uno más en una tienda saturada.